## Slide 1: Экономические аспекты создания программных средств

## Slide 2: Оценка стоимости разработки ПО
Чем точнее сформулированы требования, тем вернее можно оценить стоимость.
Применение разных методик и усреднение результата

## Slide 3: Линейный метод
С = Т × Ц
С – стоимость,
Т – трудозатраты (например, в человеко-часах)
Ц – удельная стоимость
Т = Р × П
Р – размер кода программы
П – временная производительность.

## Slide 4: Метод функциональных точек
выделяются функции разрабатываемого ПО, причем на уровне пользователей
Подсчет количества факторов
  внешние;
  внешние;
  внешние запросы;
  внутренние логические файлы;
  внешние логические файлы
полученные значения умножаются на коэффициенты сложности для каждого фактора и суммируются для получения полного размера программного

## Slide 5: Значения коэффициентов
Параметр | Просто | Средне | Сложно
Внешние входы | 3 | 4 | 6
Внешние выходы | 4 | 5 | 7
Внешние запросы | 3 | 4 | 6
Внутренние логические файлы | 7 | 10 | 15
Внешние логические файлы | 5 | 7 | 10

## Slide 6: Значения для примера
Параметр | Просто |  | Средне |  | Сложно | 
 | Кол-во | Коэф. | Кол-во | Коэф. | Кол-во | Коэф.
Внешние входы | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6
Внешние выходы | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7
Внешние запросы | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6
Внутренние логические файлы | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15
Внешние логические файлы | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 10

## Slide 7: Присвоение веса
Требуется ли резервное копирование данных?
Требуется обмен данными?
Используются распределенные вычисления?
Важна ли производительность?
Программа выполняется на сильно загруженном оборудовании?
Требуется ли оперативный ввод данных.7
Используется много форм для ввода данных?
Поля базы данных обновляются оперативно?
Ввод, вывод, запросы являются сложными?
Внутренние вычисления сложны?
Код предназначен для повторного использования7
Требуется преобразование данных и установка программы?
Требуется много установок в различных организациях?
Требуется поддерживать возможность настройки и простоту использования?

## Slide 8: Значения для примера
Характеристика | Значение в примере | Характеристика | Значение в примере
1 | 3 | 8 | 0
2 | 1 | 9 | 3
3 | 0 | 10 | 4
4 | 4 | 11 | 5
5 | 2 | 12 | 0
6 | 1 | 13 | 0
7 | 3 | 14 | 3

## Slide 9: Вычисляется УФР
УФР = ФР  (0,65 + 0,01  S).
S – сумма всех весов
УФР = 26  (0,65 + 0,01  29) = 17,19.

## Slide 10: Модификации метода функциональных точек
Точки свойств
Метод Mark II
Трехмерные функциональные точки
Объектные точки

## Slide 11: Оценка с использованием эмпирических данных
Метод Демарко
SLIM
COCOMO
COCOMO II

## Slide 12: SLIM
Р – размер программы
С – технологическая константа
td – ограничение на срок поставки, измеряется в годах.

## Slide 13: COCOMO уровни детализации
Режим | Размер проекта | Описание
Органичный | До 50 KLOC | Некрупный проект и небольшая команда, для которой нехарактерны нововведения, и среда остается стабильной
Сблокированный | 50–300 KLOC | Относительно небольшая команда занимается проектом среднего размера, в процессе разработки необходимы определенные инновации, среда характеризуется незначительной нестабильностью
Внедренный | Более 300 KLOC | Большая команда разработчиков трудится над крупным проектом, необходим значительный объем инноваций, среда состоит из множества элементов, которые не характеризуются стабильностью

## Slide 14: COCOMO
Трудоемкость проекта
Т = a × Рb, где a и b – константы, которые определяются режимом использования модели.
Длительность выполнения
F = 2,5 × Тk,

## Slide 15: Зависимость коэффициентов от режима модели
Режим | Коэффициент a | Коэффициент b | Коэффициент k
Органичный | 2,4 | 1,05 | 0,38
Сблокированный | 3,0 | 1,12 | 0,35
Внедренный | 3,6 | 1,20 | 0,32

## Slide 16: COCOMO II. Модели
Название модели | Описание
Композиционная прикладная | Ориентирована на проекты, создаваемые с применением современных инструментальных средств и UML, использует в качестве метрики объектные точки
Ранней разработки проекта | Применяется для получения приближенных оценок по проекту до определения его архитектуры, использует в качестве метрик количество строк кода или функциональные точки
Постархитектурная модель | Наиболее детализированная модель, используется после разработки архитектуры проекта и позволяет получить самые точные оценки, применяет в качестве метрик количество строк кода или функциональные точки

## Slide 17: Показатели экономической эффективности внедрения ПО
внутренняя норма дохода (IRR – Internal Rate of Return);
чистая приведенная (текущая) стоимость (NPV – Net Present Value);
срок окупаемости (PB – Payback Period);
совокупная стоимость владения (TCO – Total Cost of Ownership);
норма возврата инвестиций (ROI – Return of Investment).

## Slide 18
Совокупная стоимость владения:
  TCO = Пр + Kc,
  где Пр – прямые затраты, Кс – косвенные затраты.
Эффективность вложений (возврат инвестиций) ROI
где Эф – эффект от внедрения выраженный в денежных единицах, а И – инвестиции в ИС.